**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด 02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การค้าและการบริการ**

**2. การพัฒนา และสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทางสังคม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน**

1.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | - จัดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพและงานฝีมือ  - ส่งเสริมอาชีพ เช่น ปักผ้าคลุมผม ตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ | 80,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน | - อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา | 2,912,000 | โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) | - สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. | 588,000 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | - จัดกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน | 100,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด.) | - ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนประจำ ศพด. | 204,000 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียน ศพด. | 50,000 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศพด. | 100,000 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | ส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน(ระบบกีรออาตี) | - กิจกรรมสอนการอ่านอัลกุรอาน(รบบกีรออาตี) | 500,000 | ศูนย์กีรออาตีในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการติดตั้งพัดลมติดผนังในอาคาร ศพด.บ้านจาเละ | - ติดตั้งพัดลมติดผนัง จำนวน 15 ตัว | 76,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการต่อเติมรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กบ้านจาเละ | - ต่อเติมรั้วกำแพง ศพด.บ้านจาเละ | 94,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | - กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ | 40,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล | - จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและ ศพด. | 1,810,000 | โรงเรียนประถม ศึกษาและศพด. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | จ้างเหมาบุคลากรประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 300,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | จ้างเหมาบริการรถการแพทย์ฉุกเฉิน | - จ้างเหมารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 120,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน | - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน | 300,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | - อุดหนุนค่าดำเนินงานของ อสม.หมู่บ้าน | 60,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะรัง | - จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สู่การบริการสาธารณะของสภาเด็กและเยาวชน | 40,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | กิจกรรมเรียนชีวประวัติราชวงศ์จักรี ความเป็นมาของชาติไทยและกิจกรรมอื่นๆ | 40,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ทักษะการปฏิเสธฯ | 50,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ จัดนิศการ | 20,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ | 150,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเทศกาลของดีเมืองยะรัง | อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง | 45,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการมูฮัรรอมสัมพันธ์ | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ กวนอาซูรอสร้างสัมพันธ์ | 80,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | - กิจกรรมอ่านชีวประวัติของศาสดา อบรมให้ความรู้ฯ | 140,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการละศิลอดเดือนรอมฎอน | - กิจกรรมให้ความรู้ ,มอบอินทผาลัมสำหรับละศิลอดฯ | 180,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการฮารีรายอ | - กิจกรรมแสดงออกสำหรับเด็กและเเยาวชน | 30,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ | - ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ | 6,943,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา และสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทางสังคม**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง | - กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬา | 180,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | - จัดซื้อวัสดุกีฬา | 50,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน | - กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน | 100,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ประชาคมอาเซียน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี**

**4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | - กิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน | 250,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน | 50,000 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อปท. ตามคณะกรรมการ | - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อปท. ตามคณะกรรมการ | 400,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าเช่าอาคาร | - ค่าเช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่วัสดุอุปรกณ์ต่างๆ | 30,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ | - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา | 78,000 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ | - ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตฯ | 10,000 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | - ค่าประโยชน์ตอบแทนแทนอื่นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานฯ | 10,000 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน**

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายนิซอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. | 170,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายติดเขตตำบลปิตูมุดี – ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1,200,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายประปา หมู่ที่ 3 บ้านปราแว | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 53เมตร หนา 0.10 เมตร | 78,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเวาะลง หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร | 150,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายบ้านกำนัน-สายกูแบกีลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร สูง 0.45 เมตร | 450,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายมัสยิดตรอซัน – บ้านมามาแย  หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก กว้าง 4เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.10 เมตร | 195,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายกือลังโต๊ะโซ๊ะ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก กว้าง 3เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.10 เมตร | 125,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายปายอแบรอ หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก กว้าง 4เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร | 1,700,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี | เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลยะรัง | 220,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการซ่อมแซมสะพานสลิง หมู่ที่ 1  บ้านกรือเซะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสะพานสลิง กว้าง 1.40 ม. ยาว 62 ม. | 105,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการต่อเติมโครงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมโครงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 9 ม. ยาว 30 ม. | 550,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ อบต.ยะรัง(เดิม) หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ | 330,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ยะรัง(เดิม)  หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. | 118,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

**6.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนสองข้างทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนสองข้างทาง | 240,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถขยะ | 270,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการขยะแลกบุญ | กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะฯ | 50,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้อถังขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ จำนวน 50 ใบ | 93,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ประชาคมอาเซียน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข**

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

7.1 แผนการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 80,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น(เงินสำรองจ่าย) | เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | 800,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |